원당교회 홈페이지 개편
1차 기획안

모바일 중심 · 반복업무 최소화 · 단계적 확장

# 1. 제작 방향

현재 홈페이지를 단순히 새 디자인으로 바꾸는 것이 아니라, ① 외부인을 위한 교회 홈페이지 ② 성도를 위한 온라인 교회생활 공간 ③ 목회자를 위한 사역 대시보드를 하나의 시스템 안에 만드는 것을 목표로 한다.

• 기본 원칙: 모바일 우선

• 매주 반복되는 이미지 제작과 자료 가공 업무 최소화

• 영상·사진 저장은 기존 외부 서비스와 NAS를 활용하여 비용 절감

• 교적·재정관리 등은 추후 확장 가능하도록 설계

# 2. 현재 홈페이지 구조

| 현재 대메뉴 | 현재 하위메뉴 |
| --- | --- |
| 교회소개 | 담임목사 인사말, 섬기는 분들, 교회발자취, 비전·사명, 예배안내, 선교, 오시는 길, 정관 |
| 말씀과 찬양 | 주일2부예배, 금요예배, 찬양대, 특별예배·행사 |
| 제자훈련 | 새가족반, 양육반, 제자반, 사역반, 각종 성경훈련 |
| 다음세대 | 아기학교부터 청년부, 영어예배부, 어와나까지 개별 페이지 |
| 커뮤니티 | 공지사항, 주보, 헌금내역, 새가족, 가정예배, 갤러리, 자료실, 이전게시판 |

현재 문제: 페이지 수는 많지만 실제 조회가 적고, 사진·영상·주보·제직회 자료를 홈페이지용으로 다시 가공하는 관리업무가 많다.

# 3. 새 홈페이지 구조 제안

| 새 메뉴 | 구성 |
| --- | --- |
| 교회소개 | 담임목사 인사말 + 비전·사명 / 교회역사 / 섬기는 사람들 / 예배안내 / 오시는 길 |
| 말씀 | 최신 설교 중심 |
| 교회생활 | 웹주보 / 공지사항 / 훈련·행사 안내 |
| 다음세대 | 부서별 개별 게시판 대신 한 페이지에서 부서 선택 |
| 나의 원당 | 로그인 후 권한별 콘텐츠 |

## 기존 콘텐츠의 대체 방식

| 현재 콘텐츠 | 변경 방식 |
| --- | --- |
| 제자훈련 여러 페이지 | 훈련·양육 한 페이지로 통합 |
| 다음세대 여러 페이지 | 다음세대 한 페이지 안에서 부서 선택 |
| 이전게시판 | 폐지 |
| 가정예배순서지 | 필요 시 자료 메뉴 또는 웹주보와 통합 |
| 제직회 자료 | 이미지/PDF 게시 → 모바일 웹페이지 |
| 주보 이미지 | 웹주보로 전환 |

# 4. 반드시 만들 핵심 기능

## 4-1. 웹주보

현재처럼 모바일용 이미지를 매주 새로 제작하지 않는다.

• 지난주 주보 복사 → 변경된 내용만 수정 → 게시

• 지류주보에 들어가는 모든 내용 유지

• 공개 페이지

• 새가족은 이름만 표시

• 헌금내역은 웹주보와 별도 운영

## 4-2. 헌금내역

• 등록성도 이상 열람

• 재정프로그램 원본 텍스트 붙여넣기 → 자동 가공 → 미리보기 → 직접 수정 → 게시

• 현재 사용 중인 가공 규칙을 그대로 기능화

• AI 사용 여부와 관계없이 사용자 화면에서는 ‘자동 가공’ 기능으로 단순하게 제공

## 4-3. 새가족

• 등록성도 이상 열람

• 이름 + 사진 게시

• 온라인 공개 동의 절차 마련 필요

## 4-4. 제직회 자료

현재 방식: 엑셀 → 4:3 화면 제작 → 이미지 변환 → 업로드

변경 방식: 엑셀 업로드 → 웹페이지 자동 생성 → 관리자 확인 → 게시

• 제직 이상 열람

• 모바일: 핵심 요약 → 분야별 목록 → 세부항목 펼쳐보기 → 필요 시 전체 표

• 지원 범위: 분기결산 / 연간결산 / 예산·결산 비교 / 부서별 지출 / 건축회계 / 부채 / 자산

# 5. 회원 권한

| 등급 | 권한 |
| --- | --- |
| 비회원 | 공개 홈페이지, 말씀, 웹주보 |
| 일반성도 | 회원가입 완료 상태(등록 확인 전) |
| 등록성도 | 새가족, 헌금내역 열람 |
| 제직 | 등록성도 권한 + 제직회 자료 |
| 관리자 | 전체 관리 |

회원가입 직후에는 일반성도가 되고, 관리자가 교회 등록 여부를 확인한 후 등록성도로 변경한다. 일반성도는 1차 개발에서는 별도 기능을 만들지 않고 ‘가입했지만 등록 확인 전인 계정’으로 사용한다.

# 6. 목회 대시보드

별도의 거대한 교적관리 프로그램을 만드는 것이 아니라, 담임목사님이 한 화면에서 현재 교회 상황을 확인하는 기본 대시보드를 우선 만든다.

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 심방기록 | 최근 심방 및 ‘담임목사님이 확인해야 하는 특이사항’ |
| 셀 현황 | 셀별 예배·모임 현황 |
| 중요 기도제목 | 셀보고서 등에서 올라온 중요하거나 급한 내용 |
| 주간 일정 | 관리자가 입력한 이번 주 주요 일정 |

## 셀보고서

현재 카톡·종이 보고를 모바일 입력으로 변경한다.

• 입력 항목: 셀 / 보고일 / 장소 / 이름 / 주일예배 O·X / 셀모임 O·X / 기도제목 / 특이사항

• 셀리더가 휴대폰으로 제출

• 제출 내용은 대시보드의 셀 현황과 중요 기도제목에 연결

• 심방기록 세부 양식은 추후 부목사님 확인 후 확정

# 7. 관리자 화면

운영 관리자가 여러 메뉴를 찾아다니지 않도록 관리자 첫 화면에서 주요 업무를 바로 처리할 수 있어야 한다.

• 웹주보 만들기

• 헌금내역 등록

• 새가족 등록

• 제직회 자료 업로드

• 주간일정 입력

• 회원 승인

• 제직 권한 관리

# 8. 사진·영상 저장 방향

• 영상: 홈페이지 서버에 저장하지 않고 YouTube 사용

• 사진 원본: 기존 Synology NAS에 보관

• 권장 폴더 구조: 연도 → 행사/부서 → 날짜_행사명 → 원본

• 홈페이지에는 모든 사진을 올리지 않고 대표 사진만 노출

• NAS 전체 자동연동은 1차 개발의 필수 범위에서 제외

# 9. 이번 제작 범위와 추후 범위

| 이번에 제작 | 추후 확장 |
| --- | --- |
| 홈페이지 구조 개편 | 교적관리 |
| 모바일 반응형 | 재정관리 프로그램 자체 |
| 회원제 | 심방기록 고도화 |
| 웹주보 | NAS 사진 자동연동 |
| 헌금내역 자동가공 |  |
| 새가족 |  |
| 제직회 웹자료 |  |
| 셀보고서 |  |
| 목회 대시보드 기본형 |  |
| 관리자 화면 |  |

# 10. 개발자에게 전달할 핵심

“예쁜 홈페이지를 새로 만드는 것이 아니라, 지금 매주 반복되는 이미지 제작과 자료 가공 업무를 웹 입력·자동 변환으로 줄이고, 성도와 목회자가 각자 필요한 정보를 모바일에서 바로 볼 수 있는 시스템을 만들고 싶습니다.”

※ 심방기록 세부 양식 및 일부 기능은 추후 협의 후 확정